# 个人工作计划

1120172751 管熙玉

计划工作内容：

1. 负责项目的资金预算
2. 游戏静态关卡的设计、搭建
3. 项目文档的撰写

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 计划工作内容 |
| 2020.9.7 | 组队、立项 |
| 2020.9.8 | 编写软件进度及成本计划 |
| 2020.9.9-9.11 | 静态关卡设计 |
| 2020.9.12-9.15 | 完成场景搭建 |
| 2020.9.16-9.20 | 项目文档撰写及测试，跟进资金预算工作 |
| 9.21-9.23 | 游戏验收、用户手册编写 |